**Gestion de RIESGOS:**

Riesgo: Es un evento negativo no deseado que tiene una consecuencia negativa en nuestro proyecto.

Un ejemplo sería tomar una mala elección del lenguaje de programación.

La “deuda técnica” es el termino que se utiliza para describir los costos asociados al aplazamiento de actividades, tales como documentación y refactorización del software.

Riesgo inevitable sería un riesgo al cual no tengo una estrategia para evitarlo. Si o si se tiene que hacer algo para actuar sobre él. Es inevitable poder gestionarlo.

Proceso de gestión de riesgos: (En PPT explicado punto por punto)

1. Identificar riesgos: Listar y categorizar todos los riesgos
2. Analizar riesgos: Acomodar lista priorizando perdidas.
   1. Los riesgos se ponen en una tabla y se categorizan, se le pone una probabilidad y un impacto.
3. Planeación de riesgos: Anulación de riesgos y planes de contingencia
4. Supervisión de riesgos: Valoración de riesgos

Este es un proceso iterativo del 2 al 4 que debe documentarse.